Под ключ. Клиент получает доступы в конце

Клиент ничего не регистрирует и ничего не расшаривает. Рабочие аккаунты собираются отдельно, в конце ему передаются почта, пароль и ссылки. Его текущие таблицы закрыты, их не меняем: те же формы создаются заново.

Что делается без клиента

Почта Google. На ней три таблицы в его форме: «Контрагенты», «Движение ДС», «Кадры».

Пробный МойСклад на эту же почту. Срок пробы около 14 дней, поэтому регистрация в день старта, не раньше.

Выгрузка контрагентов, товаров и одного месяца денежных документов в эти таблицы. Ссылки ставятся в те ячейки, где они уже предусмотрены формой.

Пустой лист на несколько тысяч товаров. Карточки через ИИ можно набрать в файл товары-шаблон.csv, заливка займёт один рабочий день.

Передача клиенту: логин и пароль почты, вход в МойСклад, ссылки на три таблицы. Пароль после передачи он меняет сам.

Что нужно один раз, не от клиента

Номер телефона, на который придёт код регистрации Google и МойСклад. Без кода аккаунт не создаётся, это единственная точка, которую нельзя сделать из чата.

Кадровые сканы лежат в его старой закрытой таблице. МойСклад их не хранит. Ссылки в новых «Кадрах» появятся, только если будет папка с файлами или архив.

Срок

Отсчёт с дня, когда почта и пробный МойСклад зарегистрированы.

4–6 рабочих дней: контрагенты и товары в новых таблицах, ссылки там, где они есть в МойСклад.

Ещё 4–6 рабочих дней: один месяц «Движение ДС».

Итого около двух недель до передачи доступов. Дашборд, BigQuery и экран в стиле Telegram в этот срок не входят.